福建省老年医院

电子病历4级应用水平建设方案

福建易联众医疗信息系统有限公司

2020年03月

目录

第1章 项目背景	3

第2章 建设目标	6

第3章 现状调研	6

3.1 分级评价管理办法	6

3.2 对标评估	9

3.2.1 现有系统对标评估	9

项目背景

目前国内的医院信息化正从“以收费为中心”转向“以病人为中心”，使系统建设有效为临床医疗质量建设和提升患者安全建设发挥作用，与之相对应的医疗信息系统也从传统的 HIS 系统向以电子病历为核心的 CIS 系统过渡，如何构建一个能够整合和联通区域内所有电子病历系统以及辅助医疗系统的信息平台，以及如何管理和规范平台内的医疗信息的使用，既能为医疗、科研和教学提供结构化数据支撑，同时保障患者隐私，并且使信息化建设具有法律依据将是当下医院信息化发展的关键点。

- 国家正持续大力推动以电子病历为核心的医疗机构信息化建设

2018年8月，为落实卫健委“互联网+医疗健康”发展的意见，持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，国家医政医管局印发《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》要求：”地方各级部门要持续推进电子病历信息化建设，辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。同时医院管理研究所每年将针对电子病历应用水平分级评价情况进行通报。”而福建省卫健委则在国家政策的要求上进一步提高了以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的要求，于2018年12月转发国家卫健委通知，要求各级卫生健康行政部门把电子病历信息化建设纳入医院评审评价和公立医院院长绩效考核，提出到2020年全省三级医院要达到分级评价5级以上，二级医院要达到分级评价4级及以上。

并且，全国多个省市把电子应用水平分级评价测评通过结果作为医院院长绩效考核、申报高水平医院的重要考核依据：如广东省高水平医院申报中把国家电子病历系统5级与国家互联互通标准化成熟度测评四级甲等作为考核标准。国家区域儿童医学中心申报中把国家电子病历系统四级与国家互联互通标准化成熟度测评四级甲等作为申报基本条件。

此外，到期电子病历建设未达标的医院或将面临降级等风险，进而影响收费标准，因此医院应当有足够紧迫感提升电子病历系统水平。

2、当前医药体制改革之下医保支付方式的变革依赖于电子病历系统的建设。

目前国内正在积极施行的“按病种付费”、“DRGs付费”付费标准的制定依据均来自各地医院《出院病例病案首页》和医疗保险结算清单。“按病种付费”和“DRGs付费”精准的分组结果依赖于病案首页各个数据项目的准确性、规范性和标准化，特别是与 DRG 分组相关的各项诊疗项目数据。因此病案首页数据的规范化、标准化、完整性、准确性是单病种、DRG 分组结果客观、真实、可靠的必要保证。而住院病案首页中患者基本信息、住院过程信息、诊疗信息、费用信息的规范、客观、真实、及时、完整的填写皆建立在各大医疗机构以电子病历为核心的信息化建设基础之上。因此以电子病历为核心的医院信息化建设是医改重要内容之一。

3、电子病历系统是辅助医院提升医疗质量与安全实现现代化医院精细化管理的有效工具

医疗质量安全管理是医疗管理的核心，电子病历作为信息时代病历的新型存在形式，已发展成为医院临床与管理信息系统的核心代名词，承载着医疗质量与安全的关键流程与环节。而围绕着病房医师、病房护士、门诊医师、检查科室、检验科室、医疗保障部门角色为核心的电子病历系统建设能够实现整个临床诊疗过程的全面信息化，实现用药、检查、检验、危急值、抗菌药物、手术、输血、会诊、病历等关键流程与环节的全流程可追溯闭环管理，促进临床医护人员医疗病历文书书写的规范化和标准化，大幅度提高医疗工作效率，提高医疗服务的效率和质量，降低医疗差错，确保诊疗过程的连贯性、完整性和一致性，能够为医疗质量管理与评价提供完整、规范、准确的医疗质量基础数据，帮助医务部门、质控部门建立起完善的医疗质量管理质控指标体系，全面加强医疗质量管理，持续改进医疗质量，保障医疗安全。

4、电子病历系统应用水平分级评价对医院信息化建设具有指导意义

国家正在通过紧密的政策对医疗信息化建设进行引导、支持力度持续加大，推动医疗行业信息化快速发展，2018年后医疗信息化领域政策发布密集程度及强制性进一步提升，先后陆续下发《医院信息平台应用功能指引》、《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》等文件，明确医院信息化建设的基本内容和建设要求。纵观国内外医院信息化发展的历史和现状，结合业内专家的观点，未来的医院信息化建设将是以科学规划、可持续发展为指导思想，遵循相关标准和规范，从临床及相关业务系统的功能扩展、管理与决策、集成与整合、关键技术支撑、项目管理等多方着手，在改造和整合现有系统的基础上，逐步向全面的数字化医院方向发展。此次发布的《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》着重强调了不同诊疗环节数据的有效应用和数据质量，并通过诸多具体项目对评分规则细化，对于医院的信息化建设具有很强的指引与导向意义。

5、电子病历系统应用水平分级评价的实施情况

根据卫健委官网数据，截止到2018年第1季度，全国7880个二级及以上公立医院中86.8%建立了规范化的电子病历。共有8265家医疗机构注册并参与数据填报，其中至少完成一次上报的医疗机构有6952家，其中二级医院4916家，三级医院1874家。在已填报的医疗机构中，43.27%的医疗机构能够实现不同部门，甚至不同医疗机构之间的数据共享。从2011年开始，连续7年组织电子病历系统功能应用水平分级评价工作，累计通过5级及以上的医疗机构共有58家医院。电子病历分级评价工作已成为全国医疗卫生信息化行业中知名度较高、参与医院数量较多、行业内口碑较好的信息化评价标准。其客观及时地掌握了我国医疗机构以电子病历为核心的信息化建设成效、应用水平和存在问题，并积极引导医疗机构以电子病历为核心的信息化建设沿着提升医疗质量、保障患者安全、提高服务效率、降低医疗成本的科学方向发展。

6、电子病历系统应用水平分级

电子病历系统应用水平划分为9个等级。每一等级在医院数据采集、数据共享、数据利用等方面都有阶梯式的提升与要求，信息共享从科室内到科室间、再到全院互联互通，最后实现区域信息共享是一个循序渐进的过程。9个等级共分为3个层次：

0 ～3 级是初级水平（数据采集，数据进入计算机），主要目标是实现医疗数据的电子化采集和科室部门内部的数据共享；

4 ～5级是中级水平（信息共享，网络数据传输信息多部门共享），主要目标是实现全院系统集成和统一数据管理；

6 ～8级是高级水平（智能支持，知识库支持综合信息判断自动警示），主要目标是体现医院信息系统对医疗质量促进以及健康医疗数据融合应用的大方向、大趋势。

建设目标

福建省老年医院，目前医院的信息化建设局部功能满足3级水平，局部功能满足4级水平，局部功能满足5级水平，具体的功能点评估见第3章，本次的建设目标,改造福建省老年医院信息系统的局部功能，使已建信息系统符合电子病历系统应用4级评价标准要求，同时以评促建，以信息化为抓手帮助医院提升医疗质量管理，消除信息化孤岛，在满足国家建设标准的前提下提升临床医护人员的系统使用便捷性。

在本次建设中，以通过4级为核心目标，以《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》为指导，按照电子病历系统应用水平4级要求,组织所有医院关联的的信息化厂家，对各个系统进行360度评估，通过改造系统、新建系统、集成整合等方式来达成功能达标，同时也适当优化医院内部的就诊流程和管理流程，使信息化的应用范围达标和数据质量达标。同时通过前瞻性规划和信息化的顶层设计，为下一步5级建设做好铺垫，使信息化建设成为医院提升医疗质量与医患安全管控的有效工具。

现状调研

分级评价管理办法

电子病历系统应用水平分级评价采用定量评分、整体分级的方法，综合评价医疗机构电子病历系统局部功能情况与整体应用水平。

（一）局部应用情况评价。

局部功能评价是针对医疗机构中各个环节的医疗业务信息系统情况进行的评估。

1.评价项目：根据《电子病历系统功能规范（试行）》、《电子病历应用管理规范（试行）》等规范性文件，确定了医疗工作流程中的10个角色，39个评价项目。

2.局部应用情况评价方法：就39个评价项目分别对电子病历系统功能、有效应用、数据质量三个方面进行评分，将三个得分相乘，得到此评价项目的综合评分。即：单个项目综合评分=功能评分×有效应用评分×数据质量评分。各项目实际评分相加，即为该医疗机构电子病历系统评价总分。

（1）电子病历系统功能评分。对39个评价项目均按照电子病历应用水平0—8等级对应的系统局部要求，确定每一个评价项目对应等级的功能要求与评价内容（评为某一级别必须达到前几级别相应的要求）。根据各医疗机构电子病历系统相应评价项目达到的功能状态，确定该评价项目的得分。

（2）电子病历系统有效应用评分。按照每个评价项目的具体评价内容，分别计算该项目在医疗机构内的实际应用比例，所得比值即为得分，精确到小数点后两位。

（3）电子病历系统数据质量评分。按照每个评分项目中列出的数据质量评价内容，分别评价该项目相关评价数据的质量指数，所得指数为0—1之间的数值，精确到小数点后两位。且数据质量指数均不得低于0.5。

（二）整体应用水平评价。

| 等级 | 内容 | 基本 项目数 （项） | 选择 项目数 （项） | 最低 总评分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0级 | 未形成电子病历系统 | -- | -- | -- |
| 1级 | 独立医疗信息系统建立 | 5 | 20/32 | 28 |
| 2级 | 医疗信息部门内部交换 | 10 | 15/27 | 55 |
| 3级 | 部门间数据交换 | 14 | 12/25 | 85 |
| 4级 | 全院信息共享，初级医疗决策支持 | 16 | 10/23 | 110 |
| 5级 | 统一数据管理，中级医疗决策支持 | 20 | 6/19 | 140 |
| 6级 | 全流程医疗数据闭环管理，高级医疗决策支持 | 21 | 5/18 | 170 |
| 7级 | 医疗安全质量管控，区域医疗信息共享 | 22 | 4/17 | 190 |
| 8级 | 健康信息整合，医疗安全质量持续提升 | 22 | 4/17 | 220 |

（1）电子病历系统评价总分。

评价总分即局部评价时各个项目评分的总和，是反映医疗机构电子病历整体应用情况的量化指标。评价总分不应低于该级别要求的最低总分标准。例如，医疗机构电子病历系统要评价为第4级水平，则医疗机构电子病历系统评价总分不得少于110分。

（2）基本项目完成情况。

基本项目是电子病历系统中的关键功能，“电子病历系统应用水平分级评分标准”中列出的各个级别的基本项是医疗机构整体达到该级别所必须实现的功能，且每个基本项目的有效应用范围必须达到80%以上，数据质量指数在0.5以上。

例如，医疗机构电子病历系统达到第4级，则电子病历系统中列为第4等级的16个基本项目必须达到或超过第4级的功能，且每个基本项目的评分均必须超过4×0.8×0.5=1.6分。

| 项目序号 | 工作角色 | 评价项目4级功能 （16项必须达到4分） | 有效应用评价指标 （80%以上） | 数据质量评价指标 （0.5以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 （基本项） | 按出院病人人次比例计算 | 按医嘱记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

（3）选择项目完成情况。

考察选择项的目的是保证医疗机构中局部达标的项目数（基本项+选择项）整体上不低于全部项目的2/3。选择项目的有效应用范围不应低于50%，数据质量指数在0.5以上。

例如，医疗机构电子病历系统达到第4级，则电子病历系统必须在第4等级23个选择项目中，至少有10个选择项目达到或超过4级，且这10个选择项目评分均必须超过4×0.5×0.5=1分。

| 项目序号 | 工作角色 | 评价项目4级功能 （10项必须达到4分） | 有效应用评价指标 （50%以上） | 数据质量评价指标 （0.5以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房医师 | 病房医嘱处理 （选择项） | 按出院病人人次比例计算 | 按医嘱记录数据中符合一致性、完整性、整合性、及时性要求数据的比例系数计算 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

对标评估

通过对电子病历系统应用水平分级评价管理办法的梳理可知，4级水平14项基本项功能必须按照评级标准全部完成，23项选择虽然4级评级标准只要求完成其中的10项，但是为了保证电子病历系统应用水平4级测评的顺利通过，建议4级水平的23项选择项全部按照评级标准要求去完成对应功能建设。另外，建议再选择部分对医院实际情况更具针对性，更具功能实现基础的5级评级功能选项进行建设，为电子病历系统应用水平4级测评的顺利通过增加保障。

电子病历系统4级应用水平的建设功能，按要求应当向前兼容检查是否已经满足3级功能要求、向后要兼顾5级功能建设的发展，同时，门诊和住院能够实现的功能要一致，因为电子病历系统是一个数据库同一套系统，门诊能够实现的功能，住院一定也要能够实现；建成之后，省级专家还会在评审现场来协助验证贵医院的信息化功能上是否达标，只有做到整体规划，分步实施，方能确保贵院信息化建设在电子病历分级建设当中顺利达标，同时达到真正提升医院医疗质量管理、患者安全管理、信息安全管理的三大目标。

易联众公司根据贵院提供的上一年度电子病历系统应用水平分级分级评估自评报告以及结合医院实际信息化应用水平对当前医院各个业务系统按照电子病历系统应用水平3级、4级、5级标准对福建省老年医院目前已有系统和需要新增建设的系统逐一进行对照评估。

具体评估结果如下所示：

现有系统对标评估

病房医师-住院医生工作站

如下表所示按照电子病历系统应用水平3级、4级、5级标准要求，现行住院医生工作站基本已经达到了电子病历系统4级应用水平，只有少数零星功能项需要进一步完善，如在病房检验申请、病房检验报告、病房检查申请、病房检查报告各有1项功能点还需要完善建设，此外根据贵院目前信息化建设基础的实际情况，建议进一步完善5级检验检查危急值提醒功能选项，以保障电子病历系统应用水平4级测评的顺利通过。

| 业务项目 | 评价 类别 | 主要评价内容 | 功能 评分 | 是否 满足 | 如何实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病房医嘱处理 | 基本 | （1）医嘱通过网络同时供护士、药剂等业务使用 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）能够获得药剂科的药品可供情况 |  | √ |  |
|  |  | （3）具有全院统一的医嘱项目字典 |  | √ |  |
|  |  | （4）医嘱下达时能获得药品剂型、剂量，或检查检验项目中至少1类依据字典规则进行的核查与提示 |  | √ | 合理用药系统支持 |
|  | 基本 | （1）医嘱中的药品、检验、检查等信息可传送到对应的执行科室 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）医嘱下达时能关联项目获得药物知识，如提供药物说明查询功能等 |  | √ | 合理用药系统支持 |
| 病房检验申请 | 基本 | （1）检验申请能以电子化方式传送给检验科室 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）检验标本种类信息在申请中同时记录 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）下达申请时可获得检验项目和标本信息，如适应症、采集要求、作用等 | 4 | × | 需要采购知识库，辅助完成 |
|  |  | （2）检验项目来自全院统一检验项目字典 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）检验申请数据有全院统一管理机制 | 5 | × |  |
|  |  | （2）有全院统一的检验标本字典并在申请中使用 |  | × |  |
|  |  | （3）开写检验申请时，可以浏览病人重要病历信息； |  | × |  |
| 病房检验报告 | 基本 | 能通过界面集成等方式查阅检验科室的检验报告 | 3 | √ |  |
|  | 基本 | （1）可获得检验科室报告数据 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）医师工作站中可查阅历史检验结果 |  | √ |  |
|  |  | （3）查阅检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记 |  | √ |  |
|  |  | （4）查看检验报告时，可获得项目说明 |  | × | 需要采购知识库 |
|  |  | （5）检验报告与申请单可进行关联对应 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）检验报告来自全院统一医疗数据管理体系 | 5 | × |  |
|  |  | （2）查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理周期等自动给出正常结果的判断与提示 |  | × |  |
|  |  | （3）可根据历史检验结果绘制趋势图 |  | × |  |
|  |  | （4）对于危急检验结果，医师、护士能够在系统中看到 |  | × | 提供检验危急值提醒功能 |
|  |  | （5）浏览检验报告时，可以浏览病人重要病历信息； |  | × |  |
| 病房检查申请 | 基本 | （1）检查申请能以电子化方式传送给医技科室 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）申请时能够提示所需准备工作等内容 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）下达申请时可获得检查项目信息，如适应症、作用、注意事项等 | 4 | × | 需要采购知识库 |
|  |  | （2）申请能实时传送到医技科室 |  | √ |  |
|  |  | （3）检查项目来自全院统一字典 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）检查申请数据记录在统一管理机制中 | 5 | × |  |
|  |  | （2）开写检查申请时，可以浏览病人重要病历信息； |  | × |  |
| 病房检查报告 | 基本 | 能通过调用检查科室系统或界面集成方式查阅医技科室的检查报告和图像 | 3 | √ |  |
|  | 基本 | （1）能在医师工作站查阅检查报告和图像 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）查看检查报告时，能够按照项目查看说明等 |  | × | 需要采购知识库 |
|  |  | （3）检查报告与申请单可进行关联对应 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）检查报告来自全院统一医疗数据管理体系 | 5 | × |  |
|  |  | （2）查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记 |  | × |  |
|  |  | （3）对于检查危急值，医师、护士在能够系统中看到 |  | × | 提供检查危急值提醒功能 |

病房护士-住院护士工作站

如下表所示按照电子病历系统应用水平3级、4级、5级标准要求，现行住院护士工作站在病人管理与评估、医嘱执行、护理记录上各有部分项功能点还需要完善建设，根据医院目前已有移动护理系统的实际情况，建议进一步完善5级功能选项中患者生命体征、护理处置、护理记录自动导入相应记录单的功能，以保障电子病历系统应用水平4级测评的顺利通过。

| 业务项目 | 评价类别 | 系统功能评价内容 | 功能评分 | 是否满足 | 如何实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病人管理与评估 | 基本 | （1）从住院登记处接收病人基本信息，输入入院评估记录 | 3 | × | 新增入院评估记录模块，医院有采购移动护理系统,需要移动护理系统实现 |
|  |  | （2）床位、病情信息、病历资料供其他部门共享 |  | √ |  |
|  |  | （3）转科或出院的出科信息在系统中处理 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）病人入、出院、转科记录，与住院、医师站中的病人基本信息衔接。 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）可提示入科的基本处理流程或有可定义的入科处理模版提醒帮助护士完成常规的处理 |  | × | 医院有采购移动护理系统,需要移动护理系统实现 |
|  |  | （3）护理级别在系统中有明确显示 |  | × | 功能改造 |
| 医嘱执行 | 基本 | （1）每次的用药医嘱数据能与药剂科共享用于药品准备 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）护士执行医嘱有记录 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）医嘱执行记录可供全院共享 | 4 | × | 需要新建统一患者视图系统 |
|  |  | （2）执行单能够在医嘱执行操作后产生 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）在执行中实时产生记录 | 5 | √ |  |
|  |  | （2）全院统一管理医嘱、执行记录，构成统一电子病历内容 |  | × |  |
|  |  | （3）新医嘱和医嘱变更可及时通知护士 |  | × |  |

门诊医师-门诊医生工作站

如下表所示按照电子病历系统应用水平3级、4级、5级标准要求，现行门诊医生工作站基本达到了电子病历系统4级应用水平，甚至达到了部分5级功能的水平如高危药品的警示、检查检验危急值的接收提醒、下达检验申请时临床医疗记录的查看等。但是鉴于医院目标没有检查检验知识库及门诊电子病历的原因，因此现行门诊医生工作站在门诊检验申请、门诊检验报告、门诊检查申请、门诊检查报告、门诊病历记录功能项中都还有零星功能点需要完善建设。此外，鉴于医院目前的核心应用系统如HIS系统、LIS系统都是我司承建，具有统一的代码体系及良好的功能实现基础，建议进一步完善5级功能选项中医师处方权限、传染病上报、历史检验结果趋势图的功能，以保障电子病历系统应用水平4级测评的顺利通过。

| 业务项目 | 评价类别 | 主要评价内容 | 功能评分 | 是否 满足 | 如何实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处方书写 | 基本 | （1）能获取挂号或分诊的病人信息 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）下达的处方供药剂科、收费使用 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）处方数据能够全院共享 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）下达处方时能关联项目获得药物知识，如提供药物说明查询功能等 |  | √ |  |
|  |  | （3）处方下达时能获得的药品剂型、剂量或可供应药品提示 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）具有针对病人诊断、性别、历史处方、过敏史等进行合理用药、配伍禁忌、给药途径等综合自动检查功能并给出提示 | 5 | × |  |
|  |  | （2）对高危药品使用给予警示 |  | √ |  |
|  |  | （3）支持医师处方开写权限控制 |  | × | 门诊医生站毒麻，精神麻醉药品权限控制 |
|  |  | （4）可依据诊断判断传染病情况，并通过系统上报医政管理部门 |  | × | 医生写诊断判断是否传染病诊断提示上报传染病报告卡 |
| 门诊检验申请 | 基本 | （1）检验申请能传送给医技科室 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）下达申请时有多科室公用的项目字典支持 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）下达申请时可获得与项目关联的适应症、标本采集、检查意义等信息 | 4 | × | 采购知识库 |
|  |  | （2）有全院统一的检验项目字典 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）检验申请数据全院统一管理 | 5 | × |  |
|  |  | （2）有全院统一的检验标本字典并在申请中使用 |  | √ |  |
|  |  | （3）下达检验申请单时，能查询临床医疗记录 |  | √ |  |
| 门诊检验报告 | 基本 | 能查阅医技科室的检验报告，查阅工具可以是集成检验系统界面、直接利用检验系统 | 3 | √ |  |
|  | 基本 | （1）能够在门诊医师工作站环境中查阅检验报告 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）医师工作站中可查阅历史检验结果 |  | √ |  |
|  |  | （3）能够给出结果参考范围及结果异常标记 |  | √ |  |
|  |  | （4）查看检验报告时，可获得项目说明 |  | × | 采购知识库 |
|  |  | （5）检验报告与申请单可进行关联对应 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理指标等自动给出正常结果的判断与提示 | 5 | × |  |
|  |  | （2）可根据历史检验结果绘制趋势图 |  | × | 门诊医生站查看检验趋势图 |
|  |  | （3）对于危急检验结果，门诊医师能够在系统中看到 |  | √ |  |
| 门诊检查申请 |  | (1)下达申请时能够调用本科室产生的病情摘要 | 3 | √ |  |
|  |  | (2)检查申请能传送给医技科室 |  | √ |  |
|  |  | （1）下达申请时能获得其他部门的病情摘要、诊断，具有检查适应症、作用、注意事项查询功能 | 4 | × | 采购知识库 |
|  |  | （2）检查申请能实时传送给相关科室 |  | √ |  |
|  |  | （3）检查项目来自全院统一字典 |  | √ |  |
| 门诊检查报告 |  | 能通过网络，利用界面集成或调用检查科室工具方式查阅医技科室的检查报告或图像 | 3 | √ |  |
|  | 基本 | （1）可通过系统内嵌方式查阅检查报告和图像信息 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）查看检查报告时可以按照项目查询结果说明信息 |  | × | 采购知识库 |
|  |  | （3）检查报告与申请单可进行关联对应 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）检查报告和图像来自全院统一管理的数据 | 5 | × |  |
|  |  | （2）查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记 |  | × |  |
|  |  | （3）对于检查危急值，门诊医师能够在系统中看到 |  | √ |  |

医疗保障-药房管理系统

如下表所示按照电子病历系统应用水平3级、4级、5级标准要求，现行药房管理系统基本达到了电子病历系统4级应用水平，只有少数零星功能项需要进一步完善，如患者基本情况、体征、药敏数据在药房管理系统中的共享，病房药品字典、可供目录、药品使用说明信息在全院范围内的共享还需要完善建设。

| 业务项目 | 项目类别 | 系统功能评价内容 | 功能评分 | 是否满足 | 如何实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊药品调剂 | 基本 | （1）可共享门诊医师处方数据 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）有核查处方剂量、给药方式与字典是否一致并提示的功能 |  | √ | 合理用药提供 |
|  | 基本 | （1）有统一的药品字典 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）可获得门诊、其他部门的处方数据 |  | √ |  |
|  |  | （3）能够获得病人基本情况、体征、药敏数据 |  | × | 药房系统改造 |
|  |  | （4）有发药记录 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）能从全院统一医疗记录中获得门诊处方记录 | 5 | × |  |
|  |  | （2）有完善的药品使用核查处理功能 |  | × |  |
|  |  | （3）有药品使用管理记录，支持药品分级管理 |  | × |  |
|  |  | （4）能够实时进行药物之间、药物与诊断的检查 |  | √ | 合理用药提供 |
|  |  | （5）具有处方评价抽查、记录工具，抽查发现的不合理用药能够记录 |  | √ | 合理用药提供 |
| 病房药品配置 | 选择 | 手工处理住院药品准备信息 | 0 | ○ | 电脑使用 |
|  | 基本 | （1）可接收病房医嘱、处方 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）可为临床提供统一的药品字典、药剂科的可供药目录 |  | √ |  |
|  |  | （3）具有用药检查功能 |  | √ | 合理用药提供 |
|  | 基本 | （1）病房药品信息可供全院共享（字典、可供药目录、药品使用说明等） | 4 | × | 药房系统改造 |
|  |  | （2）药品准备（集中摆药、配液等）过程有记录 |  | √ |  |

医疗保障-血库管理系统

如下表所示按照电子病历系统应用水平3级、4级、5级标准要求，现行血库管理系统基本达到了电子病历系统4级应用水平，只有少数零星功能项需要进一步完善，如库存血液情况、配血情况、用血记录信息在临床科室中的共享还需要完善建设。

| 业务项目 | 项目类别 | 系统功能评价内容 | 功能评分 | 评估是否满足 | 如何实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液准备 | 选择 | （1）具有血液字典 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）有血液查询工具供临床科室共享信息 |  | × | 血库系统改造 |
|  | 选择 | （1）库存血液情况或血液可保障情况能够供全院共享 | 4 | × | 血库系统改造 |
|  |  | （2）血库能够查询和统计住院病人血型分布情况 |  | √ |  |
| 配血与用血 | 选择 | （1）临床用血申请与血库共享 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）配血情况、用血记录可供临床科室查询 |  | × | 血库系统改造 |
|  | 基本 | （1）配血过程有完整记录 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）临床申请用血、血库配血时，可共享病人用血相关的配血检验信息 |  | √ | 住院医生工作站可以实现 |

检验科室-LIS系统

如下表所示按照电子病历系统应用水平3级、4级、5级标准要求，现行LIS系统基本达到了电子病历系统4级应用水平，甚至达到了部分5级功能的水平如不合格标本的记录。但是在标本处理、检验结果记录、报告生成功能项中都还有零星功能点需要完善建设。

| 业务项目 | 评价类别 | 系统功能评价内容 | 功能评分 | 是否满足 | 如何实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标本处理 | 选择 | （1）检验标本采集时依据申请数据 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）使用机读方式标识标本 |  | √ |  |
|  |  | （3）标本在实验室检验过程各环节有记录 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）临床科室有与实验室共享的标本字典并具有与项目关联的采集要求提示与说明 | 4 | × |  |
|  |  | （2）实验室与临床科室共享标本数据 |  | √ |  |
|  |  | （3）标本采集和检验全程记录并在全院共享 |  | × |  |
|  | 选择 | （1）标本字典、标本采集记录等数据在医院统一管理 | 5 | × |  |
|  |  | （2）标本采集可根据检验知识库进行标本类型、病人关联、采集要求等的核对，防止标本差错 |  | × |  |
|  |  | （3）对接收到的不合格标本有记录 |  | √ |  |
| 检验结果记录 | 选择 | （1）检验结果能够传送给临床科室 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）有自动判断检验正常值、提示正常值范围功能 |  | √ |  |
|  |  | （3）检验系统提供展现检验结果工具供其他系统进行界面集成或直接调用 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）检验结果可供全院共享，可为医院其他系统提供检验数据接口 | 4 | √ |  |
|  |  | （2）出现危急检验结果时能够向临床系统发出及时警示 |  | × | 检验危急值改造 |
|  |  | （3）对支持双向数据交换的仪器实现双向数据交换 |  | × | 检验系统改造 |
|  | 选择 | （1）检验结果作为医院整体医疗数据管理体系内容 | 5 | × |  |
|  |  | （2）检验结果可按项目进行结构化数据记录 |  | × |  |
|  |  | （3）有实验室内质控记录 |  | × |  |
| 报告生成 | 基本 | （1）检验报告供其他部门共享 | 3 | √ |  |
|  |  | （2）检验报告中有的参考范围提示 |  | √ |  |
|  |  | （3）检验报告能够与临床检验申请自动对应 |  | √ |  |
|  | 选择 | （1）报告数据可供全院使用 | 4 | × | 统一患者视图 |
|  |  | （2）审核报告时，可查询病人历史检验结果 |  | √ |  |
|  |  | （3）发出报告中的异常检验结果的标识 |  | √ |  |
|  |  | （4）检验报告包括必要的数值、曲线、图像 |  | √ |  |
|  | 基本 | （1）检验报告纳入全院统一数据管理体系 | 5 | × |  |
|  |  | （2）报告审核时能自动显示病人同项目的历史检验结果作为参考 |  | × |  |