定点医疗服务机构联网与接入方案

广州市花都区公费医疗信息系统建设项目
定点医疗服务机构

联网与接入方案
广州市劳动保障信息中心
广州市医疗保险服务管理中心
长沙创智和宇信息技术有限公司

2013年4月16日
目  录

11
医疗服务机构联网与接入方案设计


11.1
总体设计思想


11.2
联网与接入总体方案


11.2.1
医疗保险待遇结算模式设计


41.2.2
定点医疗服务机构联网和接入模式


52
医保数据交换与接口规范


62.1
文件交换型接口方案


62.1.1
接口方案


62.1.2
住院、门特业务接口


172.1.3
门诊、购药业务（新增）


262.1.4
对试点系统接口规范的改进


272.2
数据共享型接口方案


272.2.1
接口方案


272.2.2
住院、门特业务


362.2.3
门诊、购药业务


462.2.4
医保目录及对照关系


503
定点医疗服务机构软硬件配置


503.1
定点医疗服务机构的分类及接入方式


513.2
医疗机构前置服务器的配置要求


513.2.1
开通公务员医疗补助业务的配置要求


523.2.2
暂未开通公务员医疗补助的配置要求


543.3
中心端前置服务器配置要求


553.4
客户端配置要求


554
医疗机构接口改造工作指南


564.1
接口方案选择与接口改造


574.2
软硬件环境改造


584.3
接口改造应急方案


595
实施工作流程





1 医疗服务机构联网与接入方案设计

1.1 总体设计思想

满足系统运行效率和性能要求：在现有的网络和主机资源基础上，改造、完善和优化计算模式和结算处理模式，将系统性能和运行效率作为首要设计目标，合理利用系统计算资源，在满足系统规模扩张和业务扩展的同时确保系统运行效率和性能。

满足系统规模性要求：在现有参保人群和业务基础上，根据医疗保险规模扩张、业务扩展和监控管理的需要，对系统支持的参保人群、业务功能和业务处理能力进行扩展和优化，为实现“多层次、广覆盖”的医疗保障体系提供信息系统支持。

完善管理协同性：适应医疗保险业务发展，以大社保体系建设标准和一体化系统建设规范指导系统优化，使系统能够满足与各级定点医疗机构和定点零售药店的业务协同，实现医疗保险管理的统一协调化。

完善系统的可扩展性和可维护性：增强系统对业务拓展的适应性，提高系统的参数化管理能力，适应医保政策的变化和业务拓展的需求，具有较好的可扩展性。

1.2 联网与接入总体方案

1.2.1 医疗保险待遇结算模式设计

各定点医疗服务机构的联网和接入模式取决于医疗保险管理信息系统采用何种结算模式。

试点系统采用的是集中计算和集中结算模式，该模式下，各定点医疗服务机构的医疗费用通过网络传输到中心后，由中心系统统以进行计算和结算。这种结算模式对网络和主机的要求很高，主机的处理能力和网络在很大程度上决定了结算的性能和效率。

根据对部分定点医疗机构的实地调查结果的初步分析，主机压力过大，网络负荷过大是造成结算性能差的两个主要原因。因此分担主机压力和减少网络负荷是解决结算系统的关键所在。

在现有试点系统采用的集中结算模式基础上，根据医疗保险规模扩张、业务扩展和监控管理的需要，将保证系统性能和效率作为主要设计目标，决定采用分布式计算和集中结算相结合的模式。同时，为使系统在性能有更大的调节余地，在技术实现上要求系统既能支持本地结算又能支持中心集中结算。

分布式处理和集中结算相结合，是在基于网络实时连接的基础上，按以下步骤来完成医疗待遇结算业务：

1. 医保客户端向定点医疗机构前置服务器发出医疗待遇结算请求；

2. 定点医疗机构前置服务器根据所获得的医疗费用，以及存储在定点医疗机构前置服务器上为分布式处理所准备的政策信息、目录信息等，完成医疗费用预处理及汇总；

3. 根据定点医疗机构前置服务器传送到中心的医疗费用的汇总，在中心应用服务器上完成医疗待遇结算；

4. 在定点医疗机构前置服务器上进行结算完成后的医疗待遇结果相关处理。医保客户端根据处理结果完成界面交互处理，如结算单的打印等；

5. 对于未能实时上传至中心的信息，根据数据传输策略上传至中心。


[image: image1.emf]医疗机构

前置服务器

中心

应用服务器

发出结算请求

医疗费用

预处理及汇总

医疗结算

处理

医疗待遇

结果处理

医保客户端

前台信息反馈


采用分布式计算和集中结算相结合的医保待遇结算模式，具有以下优点：

· 满足医疗保险规模扩展需要，充分利用本地计算优势，实现“正确、合理、高效”的业务处理，将计算密集型的医保待遇处理分布到本地进行，既满足了各医疗服务机构高效办理业务的需要，又能够减轻中心服务器集中计算的压力，合理地分配计算负载；

· 满足医保业务集中管理的需要，将基础数据和政策参数数据集中管理，计算政策和医保目录通过自动数据下载发布到医保前置服务器，医保待遇计算时访问本地参数库，参保病人基础数据和待遇享受信息在计算时实时下载，保证数据的一致性；

· 合理利用网络资源，采用分布式计算模式，大批量的医疗费用明细信息不需要实时上传到中心服务器，因而减轻了网络负荷，有利于提高结算得性能和效率。对于消费明细数据，采用避开业务高峰期异步调度分时间片上传方法，避免了业务高峰时间网络拥挤、业务低谷时间网络空闲的情况，充分利用网络资源。

1.2.2 定点医疗服务机构联网和接入模式

在分布式计算和集中结算相结合的医保待遇结算模式下，定点医疗服务机构由于在业务（如门诊、住院和购药）、就诊人数、医院等级等方面的差异，因此在联网和接入方式将产生不同的需求。

根据分布式计算和集中结算相结合的医疗保险待遇结算模式需要安装用于结算的前置服务器的要求，考虑不同类型定点医疗服务机构的业务需求和资金投入能力，以及系统今后的扩充性，我们提出两种定点医疗服务机构的联网和接入方法。其拓扑图如下：

[image: image2.png]



方法一  医疗服务机构本地安装前置服务器联网接入方式

对于业务量较大，实时性要求的医院，如2级以上医院以及一些业务量大的1级医院和药店，这些医院数量约占总定点医院的30%左右，但医保业务量确占了总医保业务的80%~90%。对于这类定点医疗服务机构，建议采用在医院本地部署前置服务器系统的接入方式，前置服务器作为一个桥梁将定点医疗服务机构前台系统与医保中心相连，实现分布式计算和集中结算。在这种方式下能有效地减少网络数据传输压力和集中计算的主机压力，为定点医疗服务机构的业务办理提供更好的性能和更高效率的响应。同时，在这种方式中如果实现本地结算，配合社保卡还能实现脱机消费。

方法二  共用前置服务器的联网和接入方式

对于业务量较小并且资金投入有一定困难的定点医疗服务机构，如：一些业务量很小的卫生所、诊所、药店等，在这些医疗服务机构就医的参保人一般不不是大病急病，因此实时性的要求也不十分高。对这类定点医疗服务机构建议采用在中心端部署前置服务器的方式。这种方式相当于方法一中前置服务器上移到医保中心，不同的是由几个定点医疗服务机构共用一台前置服务器，但它可以实现方法一相同的业务功能。在这种方式下，由于定点医疗服务机构的医保前台客户端是通过非本地网络与中心前置服务器进行通讯，因此在性能和响应效率上将比本地部署前置服务器的接入方式低。但由于这类接入方式仅限于业务量较小的定点医疗服务机构，因此其性能和响应速度的适当降低是可以允许的。

作为对上述两种接入方式的扩展，系统同样支持“托管”型接入方式，即多家医疗机构通过部署在某一家医疗机构的前置服务器或者部署在其他第三方的前置服务器接入中心业务系统。

以上的这些联网和接入方式都具有很高的可伸缩性和灵活性，根据业务量的大小定点医疗服务机构可以很方便的改变联网和接入方式，而这种改变不会影响整个系统的布局和构架。

2 医保数据交换与接口规范

定点医疗服务机构的数据交换是指医院信息管理系统（HIS）与医保前台系统的数据共享和交换。

根据不同类型定点医疗服务机构的业务需求和各定点医疗服务机构的不同情况，对于有HIS系统定点医疗服务机构，设计了以下两种数据交换接口方案：

· 数据文件交换方式：与试点系统接口相似，采用数据文件作为系统接口的介质，通过数据文件实现数据的交换；

· 数据共享方式：提供数据共享表作为交换数据的存储，定点医疗机构的HIS系统和医保客户端通过分别读、写数据共享表实现数据的交换；

2.1 文件交换型接口方案

2.1.1 接口方案

医保客户端与医疗机构信息系统采用数据文件实现数据的交互，交互的数据采用DBF文件存储。

[image: image3.png].
=)




2.1.2 住院、门特业务接口

2.1.2.1 住院（门特）业务接口交互工作流程

接口交互工作流程如下图所示：

[image: image4.png]ERESR

]

| |
| | BEF%
f f
I | =am—| i
HESE |7/ nERe /] » BERED
I I EFRAGE
| | FA
i | | i
EAERRE |/ ERA /4'— BT

R RS B mEEE
v v
e
= ﬁﬁ;g %Ewﬁga

__J:_i_




2.1.2.1.1 就医登记

（1）参保病人住院登记时在医保客户端中录入就医登记信息，并将就医登记信息导出到医保共享数据区，并导出文件；

（2）通过HIS系统从医保导出的文件读入住院登记信息，并保存到HIS系统中。

2.1.2.1.2 已执行医嘱明细信息交换

（1）HIS系统每天按照医嘱明细交换文件格式生成参保病人已执行医嘱明细数据文件，保存到医保共享数据区；

（2）通过医保客户端读入已执行医嘱明细信息，将数据通过校验保存到医保数据库中，未通过校验的记录在读入标志字段中设置读入失败标识，如果该文件中同一业务只要有一条记录读入失败，则该参保人员本次业务数据均不读入，由HIS系统对读入失败的记录进行修订后再次读入该参保人未导入的医嘱明细记录。

2.1.2.1.3 费用结算

（1）操作人员在完成本次结算的医嘱明细上传后，通过医保客户端对参保人员本次业务进行费用结算，并将结算的结果按照交换文件格式导出到医保共享数据区；

（2）通过HIS系统从医保共享数据区读取结算费用数据，保存到HIS系统数据库中，提供HIS系统收费等使用。

2.1.2.1.4 出院登记

（1）在医保客户端中进行出院登记，保存后将出院登记信息按规定格式导出出院登记信息的文件；

（2）通过HIS系统从医保导出的出院登记信息文件读取出院登记信息，并保存到HIS系统中提供后续业务使用。

2.1.2.2 住院（门特）业务接口数据交换规范

交换规范基本上沿用试点系统文件交换规范，其中增补的部分用红色表示。

2.1.2.2.1 住院登记信息

文件名称：RYDJ+日期（MMDD）

	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	

	XM
	VARCHAR2
	20
	姓名
	

	DWMC
	VARCHAR2
	70
	单位名称
	

	XB
	VARCHAR2
	1
	性别
	1
男

2
女

9
未说明

0
未知

	CSRQ
	DATE
	
	出生日期
	

	RYLB
	VARCHAR2
	3
	人员类别
	1－在职

2－退休

3－离休

4－1－4级工残

5－无业

7－退职

70——学龄前儿童

71——中小学生

72——大中专学生

73——其他未成年人

74——非从业人员

75——老年人

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	JZLB
	VARCHAR2
	3
	就诊类别
	NOT NULL
1-住院

2-门诊特定项目

3-门诊

4-购药

	RYRQ
	DATE
	
	入院（就诊）日期
	NOT NULL

	RYZD
	VARCHAR2
	40
	入院（门诊）诊断
	入院（门诊）诊断名称

	RYZDGJDM
	VARCHAR2
	20
	入院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	BQDM
	VARCHAR2
	8
	住院科室代码
	医药机构在医保客户端维护的科室代码

	CWDH
	VARCHAR2
	8
	床位代号
	

	TZDXSPH
	NUMBER
	10
	特诊对象审批号
	可为空

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	0  未读入

1  成功

2  失败


文件交换要求：为了区别参保病人可能在同一医院同时发生不同业务的情况，在该文件中增加了就医登记号，HIS系统提供参保病人的费用明细时必须将该就医登记号返回。

2.1.2.2.2 已执行医嘱明细信息

文件名称：CFXM + 日期（MMDD）
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH

 
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	RYRQ
	DATE

	
	入院日期
	

	FYRQ     
	DATE
	
	费用发生日期
	NOT NULL

	XMXH
	NUMBER

 
	5
	项目序号
	NOT NULL

	XMBH
	VARCHAR2

	15
	项目编号
	NOT NULL

医药机构的项目编号

	XMMC

 
	VARCHAR2
	40
	项目名称
	NOT NULL

医药机构的项目名称

	FLDM


	NUMBER
	3
	分类代码
	

	YPGG

 
	VARCHAR2
	30
	规格
	医药机构的规则名称

	YPJX

	VARCHAR2
	30
	剂型
	医药机构的剂型名称

	JG  
	NUMBER
	(12,4)
	单价
	NOT NULL

	MCYL 
	NUMBER
	(8,2)
	数量
	NOT NULL

	JE  
	NUMBER
	(12,2)
	金额
	NOT NULL

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录读入医保系统的时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	存放费用明细读入时有效性检查的处理结果代码，处理结果代码详细信息见附表

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	0  未读入

1  成功

2  失败

	YPLY
	VARCHAR2
	3
	药品来源
	1-国产

2-进口

3-合资


字段说明：

· 就医登记号（JYDJH）：作为业务的唯一标识， 必须正确填写；
· 公民身份号码（GMSFHM）：作为识别参保病人身份的标识，必须正确填写；

· 医院编号（YYBH）：由医保中心确定的当前医院的编号，该项数据必须正确填写。否则，医保系统将认为该记录是非法记录，不予以处理；

· 住院号（ZYH）：该项内容可填可不填，医保系统不使用此项数据；

· 项目序号（XMXH）：与就医登记号一起做为某一业务的费用的唯一标识。每业务可从头开始为每条医嘱明细信息记录重新编号，但同一业务记录不能有相同编号。该项由HIS系统按各自规则产生，医保系统不作统一要求；

· 费用发生日期（FYRQ）：参保病人发生收费项目的日期；

· 项目编号（XMBH）：必须正确填写，且必须为医院内部HIS系统的项目编号，因为医保系统是按该项目代码查询是否与基本医疗保险用药范围和诊疗项目等“三大目录”库做过目录对照，来确定项目费用是否属于基本医疗保险范围和报销标准的。如果该项目没有做目录对照，则医保系统将本文件该业务的所有医嘱明细均不做导入处理。
· 分类代码（FLDM）：1 床位费, 2 西药费, 3 中药费, 4 中成药,5 中草药, 6 检查费, 7 治疗费, 8 放射费,9 手术费, 10 化验费, 11 输血费,12 输氧费, 13 其它, 14麻醉费,15材料费 16特殊检查费, 17特殊治疗费，18 诊查费，19护理费
· 项目名称（XMMC）：必须为医院内部HIS系统的项目名称，且不允许为空。因为医保中心要通过此项来确认具体使用了那些项目，便于审核。

· 规格（YPGG）、剂型（YPJX）：填写医院内部HIS系统的规格和剂型的具体含义（非代码值）；
· 单价（JG）、数量（MCYL）：这两个项目必须按医院的项目单价和实际用量填写

· 金额（JE）：必须正确填写；
· 备注1（BZ1）：存放记录读入医保系统的时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss
· 备注2（BZ2）：作为系统扩充使用 

· 备注3（BZ3）：存放费用数据读入到医保系统时有效性检查的处理结果代码，处理结果代码表如下：

	错误代码
	错误信息

	00
	成功，表示费用数据效验成功

	01
	项目序号字段xmxh为空

	02
	项目编号字段xmbh为空

	03
	项目名称字段xmmc为空

	04
	费用发生时间字段fyrq为空

	05
	费用发生日期错误，费用发生日期小于登记日期

	06
	项目无有效匹配信息，项目在费用发生的有效期内没有审核通过的匹配数据

	07
	项目存在多条匹配记录，项目在费用发生的有效期内存在多条审核通过的匹配数据

	08
	获取项目匹配错误，项目的匹配数据不完整

	09
	项目类别错误，项目匹配数据的匹配类型为空值

	10
	统计类别错误，项目匹配数据的统计类别为空值

	11
	费用单价错误，费用单价为空或小于等于0

	12
	费用数量错误，数量为空或等于0

	13
	费用金额错误，金额为空或等于0

	14
	费用金额错误，费用金额不等于费用单价×数量

	21
	金额冲减错误，上传的负费用合计大于正费用合计


· 读入标志（DRBZ）：0--未读入，1--成功，2--失败

· 药品来源（YPLY）：1-国产；2-进口；3-合资

2.1.2.2.3 费用结算结果信息

文件名称：FYJS+日期（MMDD）
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	FYPC
	NUMBER
	4
	费用批次
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	RYRQ
	DATE
	
	入院日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	JSRQ                   
	DATE
	
	结算日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	ZYZJE 
	NUMBER
	(12,2)
	住院总金额
	NOT NULL

	SBZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	社保支付金额
	

	ZHZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	帐户支付金额
	

	BFXMZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	部分项目自付金额
	

	QFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	个人起付金额
	

	GRZFJE1 
	NUMBER
	(12,2)
	个人自费项目金额
	

	GRZFJE2
	NUMBER
	(12,2)
	个人自付金额
	

	GRZFJE3
	NUMBER
	(12,2)
	个人自负金额
	

	CXZFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	超统筹支付限额个人自付金额
	

	ZFYY
	VARCHAR2
	40
	自费原因
	

	YYFDJE
	NUMBER
	(12,2)
	医药机构分担金额
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	0  未读入

1  成功

2  失败


字段说明：

· 就医登记号（JYDJH）、医院编号（YYBH）、公民身份号码（GMSFHM）、住院号（ZYH）、入院日期（RYRQ）：含义与医嘱明细项目文件中的相应字段相同；

· 结算日期（JSRQ）：办理参保病人医疗费用结算的当前系统日期；

· 住院总费用（ZYZJE）：参保病人本次结算的所有医疗费用金额；

· 社保支付金额（SBZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由医保中心支付的金额，这一金额先在医院记帐，由医保中心定期与医院进行结算，参保病人不需支付；

· 帐户支付金额（ZHZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由医保个人帐户支付的金额，按目前医保政策，个人帐户金额通过广东银联POS机刷卡支付；
· 部分项目自付金额(BFXMZFJE): 本次结算医疗费用中，按医保政策属于参保病人部分项目(乙类的自费部分)中的金额；

· 个人起付金额（QFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由参保病人先支付的起付金额；

· 个人自费项目金额（GRZFJE1）：本次结算医疗费用中，按医保政策属于参保病人全部自费或部分自费项目中，个人自费部分金额；

· 个人自付金额（GRZFJE2）：本次结算医疗费用中，按医保政策属于基本医疗保险费用金额中，按比例应由参保人员支付的部分医疗费用金额(包括起付金额)；

· 个人自负金额（GRZFJE3）：个人自费项目金额、个人自付金额、超统筹支付限额个人自付金额之和，即：GRZFJE3= GRZFJE1 + GRZFJE2 + CXZFJE；
· 超统筹支付限额个人自付金额（CXZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策和参保病人本年度统筹已支付金额情况，已经超医疗保险统筹支付最高限额的医疗费用；

· 医药机构分担金额(YYFDJE):按医保政策由医院分担的金额

· 自费原因（ZFYY）：如果本次结算医疗费用中，全部费用需参保人员个人自费，则该字段说明全部自费的原因；
· 备注1（BZ1）：存放记录产生的时间

· 备注2（BZ2），备注3（BZ3）：作为系统扩充使用 

· 读入标志（DRBZ）：0--未读入，1--成功，2--失败

结算结果文件中：

   社保记帐金额=社保支付金额；

   病人支付总额=个人自负金额；

个人自负金额=个人自费项目金额+个人自付金额+超统筹支付限额个人自付金额；

   住院总费用 = 社保记帐金额 + 病人支付总额 + 医药机构分担金额。

2.1.2.2.4 出院登记信息

文件名称：CYDJ+日期（MMDD）
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	RYRQ
	DATE
	
	入院日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	CYRQ
	DATE
	
	出院日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	CYZD1 
	VARCHAR2
	40
	出院（门诊）诊断
	NOT NULL

	CYZDGJDM1 
	VARCHAR2
	20
	出院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	CYZD2 
	VARCHAR2
	40
	出院（门诊）诊断
	诊断名称

	CYZDGJDM2
	VARCHAR2
	20
	出院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	CYQK
	VARCHAR2
	3
	出院情况
	1-治愈
2-好转
3-未愈
4-死亡
5-其它
6-未治

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	0  未读入

1  成功

2  失败


2.1.3 门诊、购药业务（新增）

门诊、购药业务接口规范是为了适应公务员医疗补助业务的开展而新增的部分，对于暂未开通公务员医疗补助业务的定点医疗服务机构可以暂不实现该部分的接口规范。

2.1.3.1 门诊（购药）业务接口交互工作流程

2.1.3.1.1 流程一

接口交互工作流程如下图所示：

[image: image5.png]AL

v
BT

— MR
—_— R




2.1.3.1.1.1 门诊挂号

（1）参保病人挂号登记时在医保客户端系统中录入就医登记信息，并将就医登记信息导出到医保共享数据区；

（2）通过HIS系统从医保共享数据区读入门诊挂号登记信息，并保存到HIS系统中形成挂号信息。

2.1.3.1.1.2 费用明细信息交换

（1）在医保前台客户端系统中录入费用明细信息，并将费用明细信息导出到医保共享数据区；

（2）通过HIS系统从医保共享数据区读入费用明细信息，并保存到HIS系统中。

2.1.3.1.1.3 费用结算

（1）医保客户端对参保人员本次业务进行费用结算，并将结算的结果按照交换文件格式导出到医保共享数据区；

（2）通过HIS系统从医保共享数据区读取结算费用数据，保存到HIS系统数据库中，提供HIS系统收费等使用。

2.1.3.1.2 流程二

接口交互工作流程如下图所示：

[image: image6.png]AL

R m: A

Ll





2.1.3.1.2.1 门诊挂号

（1）参保病人挂号登记时在医保客户端系统中录入就医登记信息，并将就医登记信息导出到医保共享数据区；

（2）通过HIS系统从医保共享数据区读入门诊挂号登记信息，并保存到HIS系统中形成挂号信息。

2.1.3.1.2.2 费用明细信息交换

（1）在HIS系统中录入费用明细信息，并将费用明细信息导出到医保共享数据区；

（2）通过医保客户端系统从医保共享数据区读入费用明细信息，并保存到医保客户端系统中。

2.1.3.1.2.3 费用结算

（1）医保客户端对参保人员本次业务进行费用结算，并将结算的结果按照交换文件格式导出到医保共享数据区；

（2）通过HIS系统从医保共享数据区读取结算费用数据，保存到HIS系统数据库中，提供HIS系统收费等使用。

2.1.3.2 门诊（购药）业务接口数据交换规范

2.1.3.2.1 门诊挂号信息

文件名称：MZDJ+日期（MMDD）

	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	

	XM
	VARCHAR2
	20
	姓名
	

	DWMC
	VARCHAR2
	70
	单位名称
	

	XB
	VARCHAR2
	1
	性别
	1
男

2
女

9
未说明

0
未知

	CSRQ
	DATE
	
	出生日期
	

	RYLB
	VARCHAR2
	3
	人员类别
	1－在职

2－退休

3－离休

4－1－4级工残

5－无业

7－退职

70——学龄前儿童

71——中小学生

72——大中专学生

73——其他未成年人

74——非从业人员

75——老年人


	ZYH
	VARCHAR2
	12
	挂号
	

	JZLB
	VARCHAR2
	3
	就诊类别
	NOT NULL
1-住院

2-门诊特定项目

3-门诊

4-购药

	RYRQ
	DATE
	
	入院（就诊）日期
	NOT NULL

	RYZD
	VARCHAR2
	40
	入院（门诊）诊断
	

	RYZDGJDM
	VARCHAR2
	20
	入院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	BQDM
	VARCHAR2
	8
	门诊科室
	医药机构在医保客户端维护的科室代码

	CWDH
	VARCHAR2
	8
	床位代号
	可为空

	TZDXSPH
	NUMBER
	10
	特诊对象审批号
	可为空

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	


文件交换要求：为了区别参保病人可能在同一医院同时发生不同业务的情况，在该文件中增加了就医登记号，HIS系统提供参保病人的费用明细时必须将该就医登记号返回。

2.1.3.2.2 费用明细信息

文件名称：MZXM + 日期（MMDD）
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH

 
	VARCHAR2
	12
	挂号
	

	RYRQ
	DATE

	
	就诊日期
	NOT NULL

	FYRQ     
	DATE
	
	费用发生日期
	NOT NULL

	XMXH
	NUMBER

 
	5
	项目序号
	NOT NULL

	XMBH
	VARCHAR2

	15
	项目编号
	NOT NULL

医院的项目编号

	XMMC

 
	VARCHAR2
	40
	项目名称
	医院的项目名称

	FLDM


	NUMBER
	3
	分类代码
	

	YPGG

 
	VARCHAR2
	30
	规格
	医药机构的规则名称

	YPJX

	VARCHAR2
	30
	剂型
	医药机构的剂型名称

	JG  
	NUMBER
	(12,4)
	单价
	NOT NULL

	MCYL 
	NUMBER
	(8,2)
	数量
	NOT NULL

	JE  
	NUMBER
	(12,2)
	金额
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	流程一：存放记录产生时间；

流程二：存放记录保存到医保系统的时间；

格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	存放费用明细读入时有效性检查的处理结果代码，处理结果代码详细信息见附表

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	0  未读入

1  成功

2  失败

	YPLY
	VARCHAR2
	3
	药品来源
	1-国产

2-进口

3-合资


字段说明同“3.1.2.6.2已执行医嘱明细信息”

2.1.3.2.3 费用结算结果信息

文件名称：MZJS+日期（MMDD）
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	FYPC
	NUMBER
	4
	费用批次
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	挂号
	门诊（挂号）为空

	RYRQ
	DATE
	
	就诊日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	JSRQ                   
	DATE
	
	结算日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	ZYZJE 
	NUMBER
	(12,2)
	总金额
	NOT NULL

	SBZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	社保支付金额
	

	ZHZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	帐户支付金额
	

	BFXMZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	部分项目自付金额
	

	QFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	个人起付金额
	

	GRZFJE1 
	NUMBER
	(12,2)
	个人自费项目金额
	

	GRZFJE2
	NUMBER
	(12,2)
	个人自付金额
	

	GRZFJE3
	NUMBER
	(12,2)
	个人自负金额
	

	CXZFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	超统筹支付限额个人自付金额
	针对门诊购药业务此字段数据为空

	ZFYY
	VARCHAR2
	40
	自费原因
	

	YYFDJE
	NUMBER
	(12,2)
	医药机构分担金额
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	0  未读入

1  成功

2  失败


字段说明：

· 就医登记号（JYDJH）、医院编号（YYBH）、公民身份号码（GMSFHM）、挂号（ZYH）、就诊日期（RYRQ）：含义与医嘱明细项目文件中的相应字段相同；

· 费用批次（FYPC）：用于区分门诊业务的同一诊次的多次收费；
· 结算日期（JSRQ）：办理参保病人医疗费用结算的当前系统日期；

· 总费用（ZYZJE）：参保病人本次结算的所有医疗费用金额；

· 社保支付金额（SBZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由医保中心支付的金额，这一金额先在医院记帐，由医保中心定期与医院进行结算，参保病人不需支付；

· 帐户支付金额（ZHZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由医保个人帐户支付的金额，按目前医保政策，个人帐户金额通过广东银联POS机刷卡支付；
· 部分项目自付金额(BFXMZFJE): 本次结算医疗费用中，按医保政策属于参保病人部分项目(乙类的自费部分)中的金额；

· 个人起付金额（QFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由参保病人先支付的起付金额；

· 个人自费项目金额（GRZFJE1）：本次结算医疗费用中，按医保政策属于参保病人全部自费或部分自费项目中，个人自费部分金额；

· 个人自付金额（GRZFJE2）：本次结算医疗费用中，按医保政策属于基本医疗保险费用金额中，按比例应由参保人员支付的部分医疗费用金额(包括起付金额)；

· 个人自负金额（GRZFJE3）：个人自费项目金额、个人自付金额、超统筹支付限额个人自付金额之和，即：GRZFJE3= GRZFJE1 + GRZFJE2 + CXZFJE；
· 超统筹支付限额个人自付金额（CXZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策和参保病人本年度统筹已支付金额情况，已经超医疗保险统筹支付最高限额的医疗费用，针对门诊（购药）业务，该字段为空；

· 医药机构分担金额(YYFDJE):按医保政策由医院分担的金额

· 自费原因（ZFYY）：如果本次结算医疗费用中，全部费用需参保人员个人自费，则该字段说明全部自费的原因；
· 备注1（BZ1）、备注2（BZ2），备注3（BZ3）：作为系统扩充使用 

· 读入标志（DRBZ）：0--未读入，1--成功，2--失败

结算结果文件中：

   社保记帐金额=社保支付金额；

   病人支付总额=个人自负金额；

个人自负金额=个人自费项目金额+个人自付金额+超统筹支付限额个人自付金额；

   总费用 = 社保记帐金额 + 病人支付总额 + 医药机构分担金额。

2.1.4 对试点系统接口规范的改进

本次设计的接口规范根据医疗保险业务的需要，对试点系统采用的文件共享型接口规范做了以下几个方面的改进：

（1）增加了医保目录对照，医疗机构通过目录对照建立医院与医保中心的目录映射关系，HIS系统不需要导入基本医疗目录数据，HIS系统提供医嘱费用明细的时候也不需要提供医保目录编码和名称，只需要直接提供HIS系统中的医院目录编码和名称即可，由医保客户端完成医院目录到医保目录的转换映射；

（2）由于信息通知持同一个参保病人在同一家医疗机构同时进行多种不同业务，因此在住院和门特交换文件中增加了就医登记号，用于区分参保人员在同一医院同时进行不同业务的数据，就医登记号由医保系统产生，HIS系统只需要读入并保留该就医登记号，在提供医嘱明细给医保系统的时候将就医登记号返回，医保系统根据就医登记号将费用明细归入相应的业务批次中进行费用结算；

（3）为了适应公务员医疗补助业务开展的需要，增加了门诊、购药业务交换接口；

（4）每个交换文件都有“备注1、备注2、备注3”，做为保留字段，便于扩充。每个交换文件都有“读入标志”，供读入方回写，读入标志定义为：0 – 未读入 ，1 -  读入成功 ， 2 – 读入失败。

2.2 数据共享型接口方案

2.2.1 接口方案

在前置服务器上建立用于数据交换的数据表，医保客户端可以直接从数据交换表中读取数据，也可以将需要交换的数据写入数据交换表。医疗机构信息系统通过封装的数据存/取函数操作数据交换表，实现基于数据交换表的存储和保存。

在这种交换模式下，数据交换表代替了数据文件的作用，减少了操作数据交换文件的工作交互流程，通过数据交换表可以提供更安全、快捷和稳定的数据交换。

该方案是对试点系统文件交换型接口方案的改进，通过基于共享数据库表的交换方式，减少了文件交换的操作切换过程，同时能够保证交换数据的完整性和一致性。

[image: image7.png]



2.2.2 住院、门特业务

2.2.2.1 住院（门特）业务接口交互工作流程

接口交互工作流程如下图所示：

[image: image8.png]ERESR

HiERE

]
1SR %R%

EAERER

R

v

EREBEE

HERE





2.2.2.1.1 就医登记

（1）参保病人住院登记时在医保客户端中录入就医登记信息，并将就医登记信息保存到医保共享数据库的住院登记信息表中；

（2）通过HIS系统从医保共享数据库的住院登记信息表读入住院登记信息，并保存到HIS系统中。

2.2.2.1.2 已执行医嘱明细信息交换

（1）HIS系统每天生成参保病人已执行医嘱明细数据文件，保存到医保共享数据库的已执行医嘱明细信息表中；

（2）通过医保客户端读入已执行医嘱明细信息，将数据通过校验保存到医保数据库中，未通过校验的记录在读入标志字段中设置读入失败标识，由HIS系统对读入失败的记录进行修订后再次读入。

2.2.2.1.3 费用结算

（1）操作人员在完成本次结算的医嘱明细上传后，通过医保客户端对参保人员本次业务进行费用结算，并将结算的结果保存到医保共享数据库的费用结算信息表中；

（2）通过HIS系统从医保共享数据库的费用结算信息表读取结算费用数据，保存到HIS系统数据库中，提供HIS系统后续业务使用。

出院登记

（1）在医保客户端中进行出院登记，保存后将出院登记信息保存到医保共享数据库的出院登记信息表中；

（2）通过HIS系统从医保共享数据库的出院登记信息表中读取出院登记信息，并保存到HIS系统中提供后续业务使用。

2.2.2.2 住院（门特）业务接口数据交换规范

采用数据共享接口需要在前置服务器数据库中建立相应的数据交换表，数据交换表的设计与数据文件交换接口中的数据文件设计保持一致，以方便接口处理。

2.2.2.2.1 住院登记信息表

2.2.2.2.1.1 表结构设计

表名：HIS_ZYDJ

	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	

	XM
	VARCHAR2
	20
	姓名
	NOT NULL

	DWMC
	VARCHAR2
	70
	单位名称
	

	XB
	VARCHAR2
	1
	性别
	1
男

2
女

9
未说明

0
未知

	CSRQ
	DATE
	
	出生日期
	

	RYLB
	VARCHAR2
	3
	人员类别
	1－在职

2－退休

3－离休

4－1－4级工残

5－无业

7－退职

70——学龄前儿童

71——中小学生

72——大中专学生

73——其他未成年人

74——非从业人员

75——老年人

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	JZLB
	VARCHAR2
	3
	就诊类别
	NOT NULL
1-住院

2-门诊特定项目

	RYRQ
	DATE
	
	入院（就诊）日期
	NOT NULL

	RYZD
	VARCHAR2
	40
	入院（门诊）诊断
	

	RYZDGJDM
	VARCHAR2
	20
	入院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	BQDM
	VARCHAR2
	8
	住院科室
	医药机构在医保客户端维护的科室代码

	CWDH
	VARCHAR2
	8
	床位代号
	

	TZDXSPH
	NUMBER
	10
	特诊对象审批号
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	


2.2.2.2.1.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	√
	—
	√
	只能修改字段：备注2、读入标志


2.2.2.2.2 已执行医嘱明细信息表

2.2.2.2.2.1 表结构设计

表名：HIS_CFXM

	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH

 
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	RYRQ
	DATE

	
	入院日期
	NOT NULL

	FYRQ     
	DATE
	
	费用发生日期
	NOT NULL

	XMXH
	NUMBER

 
	5
	项目序号
	NOT NULL

	XMBH
	VARCHAR2

	15
	项目编号
	NOT NULL

医院的项目编号

	XMMC

 
	VARCHAR2
	40
	项目名称
	医院的项目名称

	FLDM


	NUMBER
	3
	分类代码
	

	YPGG

 
	VARCHAR2
	30
	规格
	医药机构的规则名称

	YPJX

	VARCHAR2
	30
	剂型
	医药机构的剂型名称

	JG  
	NUMBER
	(12,4)
	单价
	NOT NULL

	MCYL 
	NUMBER
	(8,2)
	数量
	NOT NULL

	JE  
	NUMBER
	(12,2)
	金额
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录保存到医保系统的时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	存放费用明细读入时有效性检查的处理结果代码，处理结果代码详细信息见附表

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	

	YPLY
	VARCHAR2
	3
	药品来源
	1-国产

2-进口

3-合资


字段说明同文件交换型。

2.2.2.2.2.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	—
	√
	—
	√
	只能修改保留字段：备注1、备注2、备注3、读入标志

	HIS系统
	√
	√
	√
	√
	


2.2.2.2.3 费用结算结果表

2.2.2.2.3.1 表结构设计

表名：HIS_FYJS
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	FYPC
	NUMBER
	4
	费用批次
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	RYRQ
	DATE
	
	入院日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	JSRQ
	DATE
	
	结算日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	ZYZJE 
	NUMBER
	(12,2)
	住院总金额
	NOT NULL

	SBZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	社保支付金额
	

	ZHZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	帐户支付金额
	

	BFXMZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	部分项目自付金额
	

	QFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	个人起付金额
	

	GRZFJE1 
	NUMBER
	(12,2)
	个人自费项目金额
	

	GRZFJE2
	NUMBER
	(12,2)
	个人自付金额
	

	GRZFJE3
	NUMBER
	(12,2)
	个人自负金额
	

	CXZFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	超统筹支付限额个人自付金额
	

	ZFYY
	VARCHAR2
	40
	自费原因
	

	YYFDJE
	NUMBER
	(12,2)
	医药机构分担金额
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	


字段说明同文件交换型。

2.2.2.2.3.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	√
	—
	√
	只能修改保留字段：备注2、读入标志


2.2.2.2.4 出院登记信息表

2.2.2.2.4.1 表结构设计

表名：HIS_CYDJ
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	住院号
	

	RYRQ
	DATE
	
	入院日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	CYRQ
	DATE
	
	出院日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	CYZD1 
	VARCHAR2
	40
	出院（门诊）诊断
	NOT NULL

	CYZDGJDM1 
	VARCHAR2
	20
	出院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	CYZD2 
	VARCHAR2
	40
	出院（门诊）诊断
	

	CYZDGJDM2
	VARCHAR2
	20
	出院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	CYQK
	VARCHAR2
	3
	出院情况
	1-治愈
2-好转
3-未愈
4-死亡
5-其它
6-未治

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	


2.2.2.2.4.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	√
	—
	√
	只能修改保留字段：备注1、备注2、备注3、读入标志


2.2.3 门诊、购药业务

2.2.3.1 门诊（购药）业务接口交互工作流程

为了便于医院HIS系统门诊（购药）业务开展，对于门诊（购药）提供了一下两种交互流程。

2.2.3.1.1 流程一

接口交互工作流程如下图所示：

[image: image9.png]AT LA
FEARS

I

v
B

| |
| |
v v
wLs —3|—>-—6|—> e





2.2.3.1.1.1 挂号登记

（1）参保病人门诊挂号时在医保客户端系统录入就医登记信息，并将就医登记信息保存到医保共享数据库的就医登记信息表中；

（2）HIS系统从医保共享数据库的门诊就医登记信息表读入门诊挂号信息，保存到HIS系统中，并回写读入标志。

2.2.3.1.1.2 费用明细信息交换

（1）在医保前台客户端系统录入费用明细信息，并将费用明细信息保存到医保共享数据库的门诊费用明细表中；

（2）HIS系统从医保共享数据库读入费用明细信息，保存到HIS系统中，并回写读入标志。

2.2.3.1.1.3 费用结算

（1）使用医保客户端对参保人员本次业务进行费用结算，并将结算的结果保存到医保共享数据库的费用结算结果表中；

（2）通过HIS系统从医保共享数据库读取结算费用数据，保存到HIS系统数据库中，提供HIS系统收费等使用。

2.2.3.1.2 流程二

接口交互工作流程如下图所示：

[image: image10.png]AT LA
FEARS

L

I

|

B

<





2.2.3.1.2.1 挂号登记

（1）参保病人门诊挂号时在医保客户端系统录入就医登记信息，并将就医登记信息保存到医保共享数据库的就医登记信息表中；

（2）HIS系统从医保共享数据库的门诊就医登记信息表读入门诊挂号信息，保存到HIS系统中，并回写读入标志。

2.2.3.1.2.2 费用明细信息交换

（1）在HIS系统录入费用明细信息，并将费用明细信息保存到医保共享数据库的门诊费用明细表中；

（2）医保客户端系统从医保共享数据库读入费用明细信息，保存到医保客户端系统中，并回写读入标志。

2.2.3.1.2.3 费用结算

（1）使用医保客户端对参保人员本次业务进行费用结算，并将结算的结果保存到医保共享数据库；

（2）通过HIS系统从医保共享数据库读取结算费用数据，保存到HIS系统数据库中，提供HIS系统收费等使用。

2.2.3.2 门诊（购药）业务接口数据交换规范

采用数据共享接口需要在前置服务器数据库中建立相应的数据交换表，数据交换表的设计与数据文件交换接口中的数据文件设计保持一致，以方便接口处理。

2.2.3.2.1 挂号登记信息表

2.2.3.2.1.1 表结构设计

表名：HIS_MZDJ

	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	

	XM
	VARCHAR2
	20
	姓名
	NOT NULL

	DWMC
	VARCHAR2
	70
	单位名称
	

	XB
	VARCHAR2
	1
	性别
	1
男

2
女

9
未说明

0
未知

	CSRQ
	DATE
	
	出生日期
	

	RYLB
	VARCHAR2
	3
	人员类别
	1－在职

2－退休

3－离休

4－1－4级工残

5－无业

7－退职

70——学龄前儿童

71——中小学生

72——大中专学生

73——其他未成年人

74——非从业人员

75——老年人

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	挂号
	可以为空

	JZLB
	VARCHAR2
	3
	就诊类别
	NOT NULL
1-住院

2-门诊特定项目

3-门诊

4-购药

	RYRQ
	DATE
	
	入院（就诊）日期
	NOT NULL

	RYZD
	VARCHAR2
	40
	入院（门诊）诊断
	

	RYZDGJDM
	VARCHAR2
	20
	入院诊断国际疾病代码
	ICD10码

	BQDM
	VARCHAR2
	8
	科室
	医药机构在医保客户端维护的科室代码

	CWDH
	VARCHAR2
	8
	床位代号
	

	TZDXSPH
	NUMBER
	10
	特诊对象审批号
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	


2.2.3.2.1.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	√
	—
	√
	只能修改字段：备注2、读入标志


2.2.3.2.2 费用明细信息表

2.2.3.2.2.1 表结构设计

表名：HIS_MZXM

	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH

 
	VARCHAR2
	12
	挂号
	门诊（购药）业务为空

	RYRQ
	DATE

	
	入院日期
	NOT NULL

	FYRQ     
	DATE
	
	费用发生日期
	NOT NULL

	XMXH
	NUMBER

 
	5
	项目序号
	NOT NULL

	XMBH
	VARCHAR2

	15
	项目编号
	NOT NULL

医院的项目编号

	XMMC

 
	VARCHAR2
	40
	项目名称
	医院的项目名称

	FLDM


	NUMBER
	3
	分类代码
	

	YPGG

 
	VARCHAR2
	30
	规格
	

	YPJX

	VARCHAR2
	30
	剂型
	

	JG  
	NUMBER
	(12,4)
	单价
	NOT NULL

	MCYL 
	NUMBER
	(8,2)
	数量
	NOT NULL

	JE  
	NUMBER
	(12,2)
	金额
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	流程一：存放记录产生时间；

流程二：存放记录保存到医保系统的时间；

格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	存放费用明细读入时有效性检查的处理结果代码，处理结果代码详细信息见附表

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	

	YPLY
	VARCHAR2
	3
	药品来源
	1-国产

2-进口

3-合资


字段说明同文件交换型。

2.2.3.2.2.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	√
	√
	√
	只能修改保留字段：备注2、读入标志

	HIS系统
	√
	√
	√
	√
	


2.2.3.2.3 费用结算结果表

2.2.3.2.3.1 表结构设计

表名：HIS_MZJS
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	JYDJH
	VARCHAR2
	16
	就医登记号
	NOT NULL

	FYPC
	NUMBER
	4
	费用批次
	NOT NULL

	YYBH
	VARCHAR2 
	18
	医院编号
	NOT NULL

	GMSFHM
	VARCHAR2
	18
	公民身份号码
	NOT NULL

	ZYH
	VARCHAR2
	12
	挂号
	门诊（购药）业务接口数据可为空

	RYRQ
	DATE
	
	就诊日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	JSRQ                   
	DATE
	
	结算日期(yyyymmdd)
	NOT NULL

	ZYZJE 
	NUMBER
	(12,2)
	总金额
	NOT NULL

	SBZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	社保支付金额
	

	ZHZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	帐户支付金额
	

	BFXMZFJE
	NUMBER
	(12,2)
	部分项目自付金额
	

	QFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	个人起付金额
	

	GRZFJE1 
	NUMBER
	(12,2)
	个人自费项目金额
	

	GRZFJE2
	NUMBER
	(12,2)
	个人自付金额
	

	GRZFJE3
	NUMBER
	(12,2)
	个人自负金额
	

	CXZFJE 
	NUMBER
	(12,2)
	超统筹支付限额个人自付金额
	

	ZFYY
	VARCHAR2
	40
	自费原因
	

	YYFDJE
	NUMBER
	(12,2)
	医药机构分担金额
	

	BZ1

	VARCHAR2
	20
	备注 1
	存放记录产生时间，格式为YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	BZ2

	VARCHAR2
	20
	备注2
	

	BZ3

	VARCHAR2
	20
	备注3
	

	DRBZ
	NUMBER
	3
	读入标志
	


字段说明：

· 就医登记号（JYDJH）、医院编号（YYBH）、公民身份号码（GMSFHM）、挂号（ZYH）、就诊日期（RYRQ）：含义与医嘱明细项目文件中的相应字段相同；

· 费用批次（FYPC）：用于区分门诊业务的同一诊次的多次收费；
· 结算日期（JSRQ）：办理参保病人医疗费用结算的当前系统日期；

· 总费用（ZYZJE）：参保病人本次结算的所有医疗费用金额；

· 社保支付金额（SBZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由医保中心支付的金额，这一金额先在医院记帐，由医保中心定期与医院进行结算，参保病人不需支付；

· 帐户支付金额（ZHZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由医保个人帐户支付的金额，按目前医保政策，个人帐户金额通过广东银联POS机刷卡支付；
· 部分项目自付金额(BFXMZFJE): 本次结算医疗费用中，按医保政策属于参保病人部分项目(乙类的自费部分)中的金额；

· 个人起付金额（QFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策应由参保病人先支付的起付金额；

· 个人自费项目金额（GRZFJE1）：本次结算医疗费用中，按医保政策属于参保病人全部自费或部分自费项目中，个人自费部分金额；

· 个人自付金额（GRZFJE2）：本次结算医疗费用中，按医保政策属于基本医疗保险费用金额中，按比例应由参保人员支付的部分医疗费用金额(包括起付金额)；

· 个人自负金额（GRZFJE3）：个人自费项目金额、个人自付金额、超统筹支付限额个人自付金额之和，即：GRZFJE3= GRZFJE1 + GRZFJE2 + CXZFJE；
· 超统筹支付限额个人自付金额（CXZFJE）：本次结算医疗费用中，按医保政策和参保病人本年度统筹已支付金额情况，已经超医疗保险统筹支付最高限额的医疗费用；

· 医药机构分担金额(YYFDJE):按医保政策由医院分担的金额

· 自费原因（ZFYY）：如果本次结算医疗费用中，全部费用需参保人员个人自费，则该字段说明全部自费的原因；
· 备注1（BZ1）、备注2（BZ2），备注3（BZ3）：作为系统扩充使用

· 读入标志（DRBZ）：0--未读入，1--成功，2--失败

结算结果文件中：

   社保记帐金额=社保支付金额；

   病人支付总额=个人自负金额；

个人自负金额=个人自费项目金额+个人自付金额+超统筹支付限额个人自付金额；

   总费用=社保记帐金额+病人支付总额+ 医药机构分担金额。
2.2.3.2.3.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	√
	—
	√
	只能修改保留字段：备注2、读入标志


2.2.4 医保目录及对照关系

为方便HIS系统可以检索医保目录及本院的目录与医保目录的对应关系，在数据共享区提供医保的药品目录、诊疗项目及服务设施目录、目录对应表。

2.2.4.1 药品目录

2.2.4.1.1 表结构设计

表名：VIEW_MEDI
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	MEDI_ITEM_TYPE
	CHAR    
	1
	项目药品类型   
	1 西药

2 中成药

3 中草药

	CLASS_CODE    
	VARCHAR2
	20
	目录分类编码   
	

	STAT_TYPE     
	VARCHAR2
	3
	统计类别       
	

	MEDI_CODE     
	VARCHAR2
	20
	药品编码       
	

	MEDI_NAME     
	VARCHAR2
	50
	药品名称       
	

	ENGLISH_NAME  
	VARCHAR2
	50
	药品英文名称   
	

	CODE_WB       
	VARCHAR2
	20
	五笔码         
	

	CODE_PY       
	VARCHAR2
	20
	首拼码         
	

	MODEL         
	VARCHAR2
	30
	剂型           
	

	STAPLE_FLAG   
	CHAR    
	1
	甲乙标志       
	1 - 甲类

2 - 乙类

9 - 全自费

	OTC           
	CHAR 
	1
	处方用药标志   
	

	MT_FLAG       
	CHAR    
	1
	医疗目录       
	

	WL_FLAG       
	CHAR     
	1
	工伤补充目录   
	

	BO_FLAG       
	CHAR    
	1
	生育补充目录   
	

	VALID_FLAG    
	CHAR     
	1
	有效标志       
	

	EFFECT_DATE   
	DATE        
	1
	生效日期       
	

	EXPIRE_DATE   
	DATE        
	1
	失效日期       
	

	SELF_SCALE    
	NUMBER 
	3,2
	自负比例       
	

	CHILD_FLAG
	CHAR     
	1
	儿童补充目录标志
	

	DIAGNOSE_FLAG
	CHAR     
	1
	城居门诊目录标志
	

	PATIENT_FLAG
	CHAR     
	1
	城职门诊目录标志
	


2.2.4.1.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	—
	—
	√
	


2.2.4.2 诊疗项目及服务设施目录

2.2.4.2.1 表结构设计

表名：VIEW_ITEM
	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	SERIAL_ITEM   
	NUMBER 
	10
	诊疗项目序列号 
	

	STAT_TYPE     
	VARCHAR2
	3
	统计类别       
	同已执行医嘱明细信息的FLDM

	ITEM_CODE     
	VARCHAR2
	20
	诊疗项目编码   
	

	ITEM_NAME     
	VARCHAR2
	50
	诊疗项目名称   
	

	UNIT          
	VARCHAR2
	20
	标准单位       
	

	MT_FLAG       
	CHAR
	1
	医疗目录       
	

	STAPLE_FLAG   
	CHAR
	1
	甲乙标志       
	1 - 甲类

2 - 乙类

9 - 全自费

	WL_FLAG       
	CHAR
	1
	工伤补充目录   
	

	BO_FLAG       
	CHAR
	1
	生育补充目录   
	

	VALID_FLAG    
	CHAR
	1
	有效标志       
	

	EFFECT_DATE   
	DATE       
	
	生效日期       
	

	EXPIRE_DATE   
	DATE       
	
	失效日期       
	

	SELF_SCALE    
	NUMBER
	(3,2)
	自负比例       
	

	CHILD_FLAG
	CHAR     
	1
	儿童补充目录标志
	

	DIAGNOSE_FLAG
	CHAR     
	1
	城居门诊目录标志
	

	PATIENT_FLAG
	CHAR     
	1
	城职门诊目录标志
	


2.2.4.2.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	—
	—
	√
	


2.2.4.3 目录对应表

2.2.4.3.1 表结构设计

表名：VIEW_MATCH

	代码
	类型
	长度
	名称
	备注

	MATCH_TYPE   
	CHAR    
	1
	匹配类型            
	1 西药

2 中成药

3 中草药

0 诊疗项目/医疗服务设施

	ITEM_CODE    
	VARCHAR2
	20
	中心目录编码        
	编码规则同试点系统

	ITEM_NAME    
	VARCHAR2
	50
	中心目录名称        
	

	MODEL        
	VARCHAR2
	20
	中心目录剂型        
	

	HOSPITAL_ID  
	VARCHAR2
	20
	医药机构编码        
	

	HOSP_CODE    
	VARCHAR2
	20
	医院目录编码        
	

	HOSP_NAME    
	VARCHAR2
	60
	医院目录名称        
	

	HOSP_MODEL   
	VARCHAR2
	20
	医院目录剂型        
	

	HOSP_STANDARD
	VARCHAR2
	30
	医院目录规格        
	

	STAPLE_FLAG  
	CHAR    
	1
	目录等级（甲乙标志）
	1 - 甲类

2 - 乙类

9 - 全自费

	AUDIT_FLAG
	CHAR
	1
	审核标志
	0-未审核

1-已审核


2.2.4.3.2 操作权限说明

	系统
	新增

权限
	修改

权限
	删除

权限
	查询

权限
	备注

	医保系统
	√
	—
	—
	√
	

	HIS系统
	—
	—
	—
	√
	


3 定点医疗服务机构软硬件配置

根据前面提出分布式计算和集中结算相结合模式以及联网和接入方式，考虑到不同类型医院医保业务的需求，本章将提出各类医院前置服务器的配置要求。无论定点医疗服务机构采用哪种接口方案，其软硬件配置要求都相同。

3.1 定点医疗服务机构的分类及接入方式

根据系统性能为第一设计目标的总体设计思想以及医院业务量的大小，将定点医疗服务机构分成特大型、大型医院、中型医院和小型医院4类，各个分类以目前试点系统中开通的住院业务、门特业务的业务量指标以及对门诊业务的估算值为划分标准。

	
	住院/门特业务
	门诊业务（估算）
	业务量比例

	特大型
	年出院人次>7000 
	日均门诊人次>3600
	62%

	大型
	年出院人次：1500-7000
	日均门诊人次： 600-3600
	27%

	中型
	年出院人次：800-1500
	日均门诊人次：200-600
	7%

	小型
	年出院人次：0-800
	日均门诊人次：0-200
	4%


对于特大型和大型医院，根据经验，这些医院的医保业务将占总业务量的80%左右，是影响系统整体性能的关键，也是保证系统性能的重点单位，因此建议采用在医院端部署前置服务器的方式，以保证系统的整体性能和效率。

对中、小型医疗服务机构，由于其业务量较小，可采用单独配置前置服务器的方式，也可采用在医保中心部署前置服务器的方式。

对于连锁店方式的药店以及医院分院建议在总店或总院部署前置服务器，连锁药店或医院分院通过ADSL或拨号方式与总店或总院联网。

3.2 医疗机构前置服务器的配置要求

对于定点医疗服务机构前置服务器的配置要求根据是否开通公务员医疗补助业务来区分为两类，开通公务员医疗补助业务的定点医疗服务机构前置服务器配置要求较高，暂未开通公务员医疗补助业务的定点医疗服务机构前置服务器配置要求较低。

3.2.1 开通公务员医疗补助业务的配置要求

1、特大型和大型医疗机构
	
	建议配置
	最低配置

	主机
	2×PC Server
	1×PC Server

	CPU
	2×Xeon 3.0/台
	1×Pentium 4 2G

	内存
	4G/台
	2G

	硬盘
	4块144G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1
	2块144G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1

	操作系统
	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise
	Microsoft Windows 2000 server sp4

	数据库系统
	Microsoft SQL Server 2000 Enterprise

	备注：对于3级医院建议采用建议配置；对于2级医院最好采用建议配置，但也可用最低配置；对有分院的医院，如果分院和总院采用同一套前置服务器，建议采用建议配置。具体配置可在实地调查后确定。


对于特大型医疗机构，可能存在有少数医院的业务量峰值非常大，日门诊量有明显优势，对于这类医院建议采用多台前置服务器分担业务负载压力。

2、中型医疗机构

	
	建议配置
	最低配置

	主机
	1×PC Server

	CPU
	1×Xeon 3.0
	1×Pentium 4 2G

	内存
	2G
	1G

	硬盘
	4块72G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1
	2块72G以上SCSI硬盘

配置为 Raid 1

	操作系统
	Microsoft Windows Server 2003 Standard或者Microsoft Windows 2000 server sp4

	数据库系统
	Microsoft SQL Server 2000 

	备注：最好采用建议采用建议配置，在业务相对较小时可选用最低配置，对于连锁药店的总店不建议采用最低配置。具体配置可在实地调查后确定。


3、小型医疗机构

对采用在医疗服务机构独立配置前置服务器的小型医疗机构可采用如下的硬件配置。

	
	建议配置
	最低配置

	主机
	1×PC Server
	1×PC

	CPU
	2×Pentium 4 2G
	1×Pentium 4 2G

	内存
	2G
	1G

	硬盘
	2块72G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1
	80G以上7200转EIDE硬盘

	操作系统
	Microsoft Windows Server 2003 Standard或者Microsoft Windows 2000 server sp4

	数据库系统
	Microsoft SQL Server 2000 


3.2.2 暂未开通公务员医疗补助的配置要求

1、特大型和大型医疗机构
	
	建议配置
	最低配置

	主机
	2×PC Server
	1×PC Server

	CPU
	2×Xeon 3.0/台
	1×Pentium 4 2G

	内存
	2G/台
	2G

	硬盘
	2块144G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1
	2块144G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1

	操作系统
	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise
	Microsoft Windows 2000 server sp4

	数据库系统
	Microsoft SQL Server 2000 Enterprise

	备注：对于3级医院建议采用建议配置；对于2级医院最好采用建议配置，但也可用最低配置；对有分院的医院，如果分院和总院采用同一套前置服务器，建议采用建议配置。具体配置可在实地调查后确定。


对于特大型医疗机构，可能存在有少数医院的业务量峰值非常大，日门诊量有明显优势，对于这类医院建议采用多台前置服务器分担业务负载压力。

2、中型医疗机构

	
	建议配置
	最低配置

	主机
	1×PC Server

	CPU
	1×Xeon 3.0
	1×Pentium 4 2G

	内存
	1G
	1G

	硬盘
	4块72G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1
	120G以上7200转EIDE硬盘

	操作系统
	Microsoft Windows Server 2003 Standard或者Microsoft Windows 2000 server sp4

	数据库系统
	Microsoft SQL Server 2000 

	备注：最好采用建议采用建议配置，在业务相对较小时可选用最低配置，对于连锁药店的总店不建议采用最低配置。具体配置可在实地调查后确定。


3、小型医疗机构

对采用在医疗服务机构独立配置前置服务器的小型医疗机构可采用如下的硬件配置。

	
	建议配置
	最低配置

	主机
	1×PC Server
	1×PC

	CPU
	2×Pentium 4 2G
	1×Pentium 4 2G

	内存
	1G
	512M

	硬盘
	120G以上72000转EIDE硬盘
	80G以上7200转EIDE硬盘

	操作系统
	Microsoft Windows Server 2003 Standard或者Microsoft Windows 2000 server sp4

	数据库系统
	Microsoft SQL Server 2000 


3.3 中心端前置服务器配置要求

对采用在中心部署前置服务器的小型医疗服务机构，其配置按大型医院的建议配置，并20-30家左右（视接入医院的具体业务量确定）的医疗机构共用一台前置服务器。

	
	建议配置
	最低配置

	主机
	2×PC Server
	1×PC Server

	CPU
	2×Xeon 3.0/台
	1×Pentium 4 2G

	内存
	4G/台
	2G

	硬盘
	4块144G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1
	2块144G以上SCSI硬盘

配置为Raid 1

	操作系统
	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise
	Microsoft Windows 2000 server sp4

	数据库系统
	Microsoft SQL Server 2000 Enterprise 


3.4 客户端配置要求

医保客户端是运行在医疗机构前台，负责医保前台信息登记、费用计算以及其它相关业务的客户端系统。对于医保客户端的软硬件配置方案如下：

	
	建议配置
	最低配置

	CPU
	Pentium 3 1G以上
	Pentium 2 400M

	内存
	256M
	128M

	硬盘
	40G
	20G

	操作系统
	Windows XP SP1
	Windows 98 Sencond Edition


4 医疗机构接口改造工作指南

在花都公医系统上线运行之前，各定点医疗服务机构必须按照系统接口规范和接入方案进行相应的改造工作。

各定点医疗服务机构接口改造工作事项如下：

（1）接口方案选择与接口改造开发：各定点医疗服务机构根据是否开展公务员医疗补助业务、本医疗机构需要开通的业务范围以及选择的接口方案进行接口改造开发，改造开发完成并通过劳动保障局和开发商联合验收后在系统切换时按照切换方案部署进行接口的切换。
（2）医疗机构软硬件环境改造：根据花都公医系统医院联网和接入的软硬件要求，对照本医疗机构的软硬件配置情况进行升级改造，在系统上线之前完成升级改造和调试、测试工作并通过劳动保障局和开发商联合验收。

具体的改造实施工作如下：

4.1 接口方案选择与接口改造

1、接口方案选择：

定点医疗服务机构首先在文件交换型接口和数据共享型接口中选择一种接口方式，接口方案可以根据医疗机构本身的技术能力以及对业务办理的要求进行选择。两种接口方案分别具有以下特点：

· 文件交换型接口：与试点系统目前采用的数据交换方式类似，接口改造工作量较小，对医疗机构改造的技术要求较低，只需要在现有的文件交换接口基础上进行改造即可。但由于文件交换需要在系统之间进行切换和导入、导出，在操作效率上较低；

· 数据共享型接口：提供了比文件交换型接口效率更高的数据交换方式，需要医疗机构修改管理信息系统，实现从共享的数据库表读取和写入数据的功能。

2、接口规范实现：

选定接口方案之后，各定点医疗服务机构根据需要开展的业务范围以及是否定点公务员医疗补助实现接口规范中不同的交换内容，分类如下：

· 只开通基本医疗保险业务（住院、门特）的定点医疗机构：此类医疗机构与目前试点系统开通的业务相同，接口可以采用文件交换型和数据共享型，只需要针对接口方案中的住院、门特业务交换规范进行接口改造即可，在现有试点系统交换规范的基础上增加部分内容，具体的接口规范参见“医保数据交换与接口规范”。

· 开通基本医疗保险和公务员医疗补助的定点医疗机构：在现有试点系统业务范围基础之上增加门诊、购药业务的接口规范实现，即需要改造实现接口方案中所有业务的交换规范。为了提高门诊、购药业务办理的效率，建议采用数据共享型接口方案。
· 定点零售药店：现有试点系统中未接入定点零售药店，新增的公务员医疗补助业务需要管理购药业务，因此定点零售药店应对管理信息系统进行改造，实现接口方案中门诊、购药业务的交换规范。

4.2 软硬件环境改造

各定点医疗服务机构应该根据自身的业务量（住院、门特、门诊和购药等）统计指标，对照“定点医疗服务机构硬件配置”一章中对各类定点医疗服务机构的软硬件要求，同时对照已有的软硬件环境，拟定软、硬件升级改造清单。根据是否开展公务员医疗补助业务作为分类条件，在启动上线前必须完成的软硬件升级工作如下：

（1）开通公务员医疗补助业务的定点医疗服务机构：必须按照系统接口要求在医疗机构安装配备前置服务器，前置服务器的配置要求见“4.2 前置服务器的配置要求”，各定点医疗机构应根据业务量选择相应的配置档次，软、硬件必须不低于配置要求中的最低配置项。开通公务员医疗补助购药业务的定点零售药店也应该按照该标准配置在本地部署前置服务器。已有前置机的医疗机构可以对照本医疗机构的业务规模选择在现有硬件设备基础上进行升级。

（2）暂不开通公务员医疗补助业务的定点医疗服务机构：对于业务量范围在特大型和大型业务量分类的定点医疗机构建议选择在本地安装配备前置服务器，可以获得较好的性能响应。对于3级医院应按照开通公务员医疗补助业务的定点医疗服务机构硬件配置标准升级改造，在本地部署前置服务器。对于中、小型业务量分类的定点医疗机构可以采用接入到中心前置服务器的方式。如医疗机构选择不在本地设置前置服务器，则不需要进行软硬件环境改造。已部署了前置服务器的医疗机构在今后开通公务员医疗补助业务时可以不需要升级软硬件环境，未部署前置服务器的医疗机构在今后开通公务员医疗补助业务时仍然需要按照相应的配置要求在本地部署前置服务器。

对于中心端的前置服务器，由于需要接入较多医疗机构，因此单机配置的要求不低于大型业务量分类的定点医疗机构前置服务器配置，具体配置的要求见“4.2 前置服务器配置要求”中的中心端前置服务器配置部分。每台前置服务器的接入医疗机构数量大约在20-30家左右（需要根据接入医院的具体业务量来确定）。

4.3 接口改造应急方案

根据花都公医系统建设时间紧、任务重、接口改造和软硬件升级工作量较大的实际情况，对于业务量处于中型、小型标准的医疗机构，如果在花都公医系统上线运行之前客观上无法按照接口规范完成接口改造工作的（例如没有HIS系统等），为了保证系统按时上线启动，将统一提供医保前台业务应用软件供定点医疗机构应急使用。

提供的应急系统具有以下特点：

· 功能范围：通过医保业务前台系统可以完成所有医保业务的办理和费用结算，包括门诊、购药、住院和门特业务等，具有一定的权限管理和查询功能。

· 应用范围：可以适应业务量较小（住院、门特业务月平均业务50人次以下）的医疗机构使用，由于应急系统与医疗机构本身的管理信息系统没有接口通道，因此对于医保病人的业务数据需要在两个系统中分别录入办理，对于业务量较大的医疗机构来说会增加较大的额外录入工作量。

· 应用期限：建议具备管理信息系统的医疗机构应通过接口改造实现与医保系统的数据交换，对于具备管理信息系统的医疗机构，在医疗机构完成接口改造工作后，可以过渡到通过接口实现医保业务办理和费用结算。如果医疗机构没有单独的管理信息系统，则可以继续使用应急系统作为简单的业务管理系统。

5 实施工作流程

[image: image11.png]"D

ph wEEOE
BITEOAE [ B
£
¥
BRI
HEEORE HREORE
e sl
EOXEEAE EssilisEn
f T e





广州市人力资源和社会保障局                                             

广州市劳动和社会保障局                                                   


_1151824618.vsd
�

�

医疗机构
前置服务器


中心
应用服务器


发出结算请求


医疗费用
预处理及汇总


医疗结算处理


医疗待遇
结果处理


医保客户端


前台信息反馈



