# 5项目变更申请表

| 项目名称 |  | 福建中医药大学附属人民医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 文档编号 |  | 文档类型 | A-01 |
| 致： 福建中医药大学附属人民医院（建设单位） 一、项目变更请求及原因： 原设计会诊流程：由康复科医生在康复系统开出医嘱，指派给治疗师，治疗师登陆康复结局系统收到医生指派的治疗项目，根据实际完成情况点击相应治疗项目的执行按钮（此步同时执行开单和扣费功能）且长嘱医生无需多次派单，治疗师可以多次执行相应完成的治疗项目进行开单和扣费功能，医嘱同步给相关其他系统； 原设计门诊流程：由康复科医生在康复系统开出医嘱，指派给治疗师（此步同时执行了开单和扣费功能），患者支付卡中缺少费用则开单不成功，如果开单、扣费成功后，医嘱同步给相关其他系统； 但因涉及到医嘱开单后的电子签名及易联众要求的医嘱信息内容多于康复结局系统的开嘱信息，故与易联众项目管理沟通梳理了门诊、会诊的流程后进行如下变更。 二、项目变更内容： 1、会诊流程 A、会诊医嘱由易联众的医生工作站开医嘱、并且在护士确认完后形成开单单号； B、康复结局系统定时调用接口读取开单单号及患者医嘱信息（同一医嘱每次开单单号都会同步推送医嘱编码）； C、康复科医生根据康复结局系统收到的医嘱指派给治疗师时无需再次开单； D、治疗师在康复科医生指派完成后的治疗项目点击执行会跟据调用的开单单号进行扣费； E、长嘱护士会多次确认，每次确认都会形成一个单号，康复结局系统定时调用新增的开单单号，治疗师只要在每次完成后点击执行即可完成扣费操作； F、如果治疗师当天忘记操作，治疗师可以在康复结局系统找到相应的待执行治疗项目进行点击执行，完成补录操作。 E、如果某个开单单号取消，相应的治疗项目待执行中不在显示。 2、门诊流程 A、门诊医嘱由易联众门诊工作站推送给康复结局系统，（且此医嘱是扣费后的医嘱）； B、康复结局系统只要正常操作发送指派给治疗师即可，治疗师执行即可，无需跟扣费系统做对接。 项项目经理： 日 日 期： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 | 负责人： 日 期： |  |  |  |  |  |

本表由承建单位填写，一式二份，承建单位、建设单位各一份。